PAKKUMUSE VORM

Hankija nimi: Osaühing Kuremaa Enveko

Hanke nimetus: Jõgeva valla kruusateede tolmutõrje teostamine 2024. aastal

| Kilomeetri hind (ilma käibemaksuta) |  |
| --- | --- |
| Kilomeetri hind (koos käibemaksuga) |  |

- Töövõtja kohustub teostama Jõgeva valla avalike kruusateede tolmutõrjet kaltsiumkloriidi lahusega vastavalt Tellija poolt etteantud teede nimekirjale.

- Tööde maht on kokku ca 19 km. Mahud võivad väheses ulatuses muutuda.

- Tolmutõrjet tuleb teostada kogu tee laiuselt. Arvestuslik teede keskmine laius on 4 m.

- Uue kruusa lisamine teedele ei ole vajalik.

- Tolmutõrje kaltsiumkloriidi lahusega tehakse üks kord aastas. Töö peab olema lõpetatud 31. maiks 2024 ja toimima septembrini 2024. Tolmutõrje tööd võetakse vastu, kui pärast tööde lõppu kahe nädala pikkuse järjestikuse perioodi jooksul tee ei tolma.

- Vajadusel saab tellija töövõtjalt sama hinna eest teenust tellida ka hilisemal perioodil 2024 aasta jooksul.

- Tööde tegemisel peab Töövõtja juhinduma Maanteeameti peadirektori 12.12.2007.a käskkirjaga nr 255 kinnitatud dokumendist „Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis“.

- Töödega alustamise soovist teavitab Tellija Töövõtjat e-posti teel, esitades muuhulgas soolamisele kuuluvate teelõikude nimekirja.

- Töövõtja peab tagama reageerimisvõimekuse töödega alustamiseks vähemalt kolme tööpäeva jooksul.

- Töövõtja on kohustatud Tellija esindajat koheselt teavitama, kui ilmnevad asjaolud (tehnika purunemine jms), mille tõttu pole võimalik Töid teostada vastavalt kokkulepitud tähtajale.

- Tasumine toimub ühekordselt peale ettenähtud tööde lõpetamist.

- Tööde üleandmiseks-vastuvõtmiseks koostab Töövõtja teostatud tööde aruande, mis on aluseks arve esitamiseks.

Kuupäev:

Pakkuja nimi, registrikood ja aadress:

Esindaja nimi ja allkiri: